APSTIPRINĀTS

ar Ērgļu novada pašvaldības domes

26.01.2017. lēmumu,

sēdes protokols Nr.2,7.§

Ērgļu novada attīstības programmas 2013-2019 uzraudzības ziņojums.

Uzraudzības ziņojums tiek sagatavots ar mērķi

- Nodrošināt attīstības programmā izvirzīto mērķu sasniegšanu, identificējot pārmaiņas pašvaldībā kopumā un pa jomām.

- Sekmēt kvalitatīvu, efektīvu un caurspīdīgu attīstības programmas ieviešanu un uzraudzību, nodrošinot ar informāciju par attīstības plānošanas dokumenta īstenošanas sasniegumiem – sabiedrību, politiķus un citas ieinteresētās puses.

- Pamatot attīstības programmas aktualizācijas nepieciešamību.

Uzraudzības ziņojums tiek sagatavots par laika periodu no 01.01.2016. līdz 31.12.2016. Uzraudzības ziņojuma sagatavošanā iesaistījās attīstības programmas uzraudzības darba grupa. Nepieciešamo informāciju sniedza pašvaldības speciālisti.

Pašvaldības speciālistu sniegtā informācija un ierosinājumi rīcības un investīciju plāna aktualizēšanai:

Zinta Saulīte, Braku muzeja vadītāja, informē, ka aktivitātes - "Braku" muzeja krājuma glabātuves un administrācijas ēkas celtniecība (kopsumma ~350 000 EUR) ietvaros 2016. gadā jau ir izstrādāta būvniecības iecere – izmaksas 4500 EUR.  Šis punkts jāiekļauj investīciju plānā uz plānošanas perioda beigām.

2016. gadā paveiktais – Labības klēts niedru jumta atjaunošana, kopējais finansējums 8 000 EUR. Finansētājs Valsts kultūras pieminekļu inspekcija.

2017. gadā plānota zirgu staļļa niedru jumta nomaiņa, plānotais finansējums 9 000 EUR. Finansētājs Valsts kultūras pieminekļu inspekcija un Ērgļu novada pašvaldība. Rijas atjaunošana –finansējums 48 450 EUR, LEADER projekts – ES finansējums 80%, pašvaldības – 20%.

2018. gads – drēbju klēts niedru jumta atjaunošana, plānotais finansējums – 5 000 EUR. Finansētājs Valsts kultūras pieminekļu inspekcija un Ērgļu novada pašvaldība.

2019. gads – sīklopu kūts niedru jumta atjaunošana, plānotais finansējums 9 000 EUR. Finansētājs Valsts kultūras pieminekļu inspekcija un Ērgļu novada pašvaldība.

2020. gads – lielās kūts atjaunošana, plānotais finansējums 20 000 EUR. Kāda projekta piesaiste.

Ieva Vilnīte, Brāļu Jurjānu memoriālā muzeja "Meņģeļi" vadītāja informē, ka uzsākta projekta “Muzeja "Meņģeļi" vides interaktīvās ekspozīcijas ierīkošana” realizācija. Uzrakstīts un iesniegts LEADER projekts "Skaņas efektu un informatīvo plākšņu, stendu ierīkošana brāļu Jurjānu muzejā "Meņģeļi". 1.kārtu ir izturējis. Rezultāti tiek gaidīti no LAD.

Jaunie plāni:

1. Muzeja "Menģeļi" muzejpedagoģisko nodarbību un pasākumu telpas ierīkošana dzīvojamās mājas neapdzīvotajā daļā. Tā būs iespēja apmeklētājiem rast dziļāku izpratni par brāļu Jurjānu dzīvi, daiļradi, ar dažādu metožu palīdzību, atraktīvā veidā stāstīt par vēsturi, kā arī darbojoties praktiski, atklāt ko jaunu. Nepieciešamais finansējums 7000 EUR.

2. "Meņģeļu" dzīvojamās mājas logu nomaiņa.  Nomainīt vecos koka logus (7 gab.) pret jauniem. Nepieciešamais finansējums 3000 EUR.

Inese Šaudiņa, Ērgļu vidusskolas direktore, informē, ka 2016. gadā aktivitātē “Ērgļu vidusskolas materiāli tehniskās bāzes pilnveide” par pašvaldības līdzekļiem iegādātas informācijas tehnoloģijas un mācību līdzekļi 9275 EUR vērtībā, veikta telpu aprīkojuma pilnveide”, izlietojot 2000 EUR. 2017. gadā nepieciešmas nodrošināt informācijas tehnoloģijas un mācību materiālus  mācību procesam un elektroniskās skolas vadības sistēmas lietošanai 12 000 EUR apmērā, pilnveidot kabinetu un koplietošanas telpu aprīkojumu 26 000 EUR apmērā.

Aktivitātē “Ērgļu vidusskolas infrastruktūras pilnveide” veikta 1. stāva vestibila radiatoru nomaiņa un jumta remonts Oškalna iela 6 par summu 8367 EUR (pašvaldības līdzekļi) un apkārtnes labiekārtošana Rīgas iela 10 par 13 982 EUR (pašvaldības finansējums). 2017. gadā nepieciešams veikt 1. stāva vestibila grīdas seguma un apgaismojuma remontu, ārdurvju nomaiņu, ēdamzāles remontu Oškalna iela 6 par 27 000 EUR, sporta zāles fasādes daļas un jumta remontu par 15 000 EUR.

Aktivitātē “Sākumskolas un vidusskolas ēku apvienošana izglītības pakalpojumu nodrošināšanai zem viena jumta” izdarītais - pārdota internāta ēka un zemes gabals (Iegūti līdzekļi skiču projekta izstrādei 8000 EUR), izstrādāts skiču projekts sākumskolas telpu piebūvei un būvniecības koptāme, izlietoti 5000 EUR. Turpmākie darbi - sākumskolas telpu piebūves projektēšana un celtniecība 636 300 EUR (pašvaldības līdzekļi) un esošo telpu pārveidošanas projektēšana Oškalna ielā 6, paredzot 50 000 EUR (pašvaldības līdzekļi).

Reinis Braķis, pašvaldības ceļu meistars, informē, ka 2016. gadā noasfaltēta Pļavas iela Ērgļos 0,37 km garumā (1110 m²) par summu 19987,49 EURr, Ezera ielas posms 0,51 km garumā (1785 m²) un Nākotnes ielas posms 0,18 km garumā (630 m²) Jumurdā par kopējo summu 44099,10 EUR, ceļi Sausnējā: Sausnējas centrs – skola – darbnīcas 1,1 km garumā (3300 m²),   Sausnējas centrs – veikali 0,15 km garumā (450 m²),    Sausnējas centrs – kalte posms 0,21 km garumā (630 m²), par kopējo summu 72981,11 EUR.  Iesākts ceļa Bērzlīči – Lempēni remonts: ceļa klātnes papildināšanai ar jaunu grants kārtas ieklāšanu, izlietots 1049,84 EUR.

Evita Lielupe, pirmskolas izglītības iestādes “Pienenīte” vadītājas vietas izpildītāja, informē par paveikto materiāli tehniskās bāzes un infrastruktūras uzlabošanā:

- metodiskā materiāla iegāde 800 eiro;

- daļēja iestādes teritorijas apzaļumošana 200 eiro;

- saimniecības pamatlīdzekļi (ēdināšanas inventārs, mīkstais inventārs, žalūzijas, mēbeles 5 grupām, mēbeles tualetes telpām, grupas virtuvītei, sniega barjeras, putekļu sūcēji, virtuves katli) 39 000 eiro;

- grupu telpu remonts 2. stāvā, guļamtelpa un uzņemšana 1. stāvā 36 000 eiro

Visi šie darbi veikti par pašvaldības finanšu līdzekļiem, kas kopā sastāda 76 000 eiro.

Plānotie darbi:

- mācību līdzekļu un materiālu iegāde (zviedru sienas 2 gab., interatīvā spēļu nojume, elektriskās klavieres, gaismas bumbas, smilšu galds, rotaļlietas grupām un materiāli rotaļnodarbībām) 17000 eiro;

- inovatatīvo tehnoloģiju pilnveidošana 1 700 eiro (divu datoru iegāde);

- ēkas fasādes remonts 80 000 eiro;

- iestādes teritorijas apzaļumošana 1000 eiro;

- triju grupu spēļu laukumu aprīkojumu nomaiņa      55 000 eiro;

- sporta inventāra iegāde, projektora iebūve, projektora statīva un fotoaparāta iegāde  2000 eiro;

- pelbaseina izbūve 60 000 eiro.

Aina Braķe, pašvaldības SIA “Ergļu slimnīca” valdes locekle, informē, ka 2016. gadā ir iegādāts autoklāvs (3917,34 EUR), teststrēmeļu analizators URIMAC (726 EUR), medicīniskie svari (627 EUR).

Sandra Avotiņa, kultūras darba organizatore, informē, ka nav uzsākta saieta nama fasādes atjaunošana, kā arī nav pabeigta multimediju centra izbūve, bet ir uzrakstīts Leader projekts  par brīvdabas estrādes apkārtnes atjanošanu un labiekārtošanu, kura realizācija vēl nav uzsākta. Neizpildītie darbi jāatstāj investīciju plānā. Vēl 2017. gadā nepieciešams ūdensvada cauruļu remonts apkures telpā, aktieru istabās un mūzikas skolas telpās, izmaksas  10 000 EUR.

Sarmīte Dreiblate, Ērgļu bibliotēkas vadītāja amata pienākumu izpildītāja, informē par plānotajiem darbiem 2016. gadā:

1. Bibliotēkas abonementa telpas un internetlasītavas kosmētiskais remonts un grīdas seguma nomaiņa 1000 EUR (t.sk. grīda – 800 EUR, krāsa un  darbs – 200 EUR). Pēdējo reizi remonts tika veikts 2007. gadā.

2. Lasītavas un bērnu sektora iekārtas( plaukti) nomaiņa – 2700 EUR ( bērniem līdz šim bija nepiemērotas mēbeles vēl no pagājušā gadsimta 70. gadiem).

Agita Opincāne, Jumurdas pagasta pārvaldes vadītāja, informē, ka 2016. gadā veikta Ezera ielas asfaltēšana, radīta labvēlīgu infrastruktūru uzņēmējdarbības attīstībai. Paliek aktuāla aktivitāte par sporta laukuma un atpūtas zonas, kā arī laivu piestātnes izveidošanu. Īstenots - uzstādītas lielās šūpoles -pašvaldības finansējums EUR 400,00.

Sadaļā SM2 paliek aktuālas plānotās aktivitātes:

- Grants ceļu pārbūve prioritārā secībā: Cirsti-Viesakas-Pūpoli 1,5 (7,31-8,51) km.

- Dzīvojamā fonda energoefektivitātes paaugstināšana.

- Kapliču labiekārtošana.

Plānotais rīcības pasākums no jauna - Sadaļā SM2 Aktivitāte Nr.4 – “Ūdensapgādes un notekūdeņu sistēmu attīstība, kā prioritāte nosakot uzņēmējdarbības veicināšanai nozīmīgās teritorijas” iekļaut Jumurdas ciemu.

Elita Ūdre, Sausnējas pagasta pārvaldes vadītāja, informē, ka nav veikta Sausnējas bibliotēkas telpu rekonstrukcija. Paliek aktuāls projekts par kapličas kapitālo remontu Runakalna kapos, ir ierīkots bruģakmens klājums “Kastaņās”. Nepieciešams atjaunot tiltu uz pašvaldības ceļa Sausnēja – Īvāni.

Rudīte Zeiferte, ģimenes atbalsta centra “Zīļuks” vadītāja, informē, ka veikta ģimenes atbalsta centra “Zīļuks” ēkas rekonstrukcija un energoefektivitātes uzlabošana par 10 000 eiro. Šie darbi jāturpina

Guntars Velcis, Ērgļu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs, informē, ka veikta gājēju tilta pār Ogres upi pie estrādes atjaunošana par kopējo summu 56900,92 EUR, ka nepietiekama finansējuma dēļ netika atbalstīts projeckts aktivitātē SAM 3.3.1. “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” par Ezera ielas Jumurdā kvalitātes uzlabošanu (asfaltēšanu) uzņēmējdarbības veicināšanai, asfalts tika uzklāts par pašvaldības līdzekļiem.

Iesaka izņemt no rīcības plāna aktivitāti par tūrisma informācijas centra izveidi kopā ar uzņēmējiem ārpus novada pašvaldības ēkas.

Emma Cera, vides pārvaldības un teritorijas plānošanas speciāliste, informē, ka aktivitātē “Grants ceļu pārbūve” ir veikta topogrāfiskā uzmērīšana objektiem Nr.1 Oškalna iela, ceļš Grīvas – Vārpas un Nr.2 Kaivēni–Brantēni–Sausnējas p., Ziediņi –  Paņkēni, Daktas –  Kņapēni –  Saimniecēni; izsludināts iepirkums tehniskā projekta izstrādei objektam Nr.1.

Iesaka no investīciju plāna izņemt aktivitāti par zemnieku tirgus vietas ierīkošanu, jo 2016. gadā bija iespēja iesniegt Leader šāda veida projektu, bet nebija ieinteresētības no tirgotāju puses.

Ilze Daugiallo, iepirkuma un informācijas speciāliste, informē, ka nav izpildīts rīcības plāna 16. punkts – nav izstrādāts Tūrisma attīstības plāns novadam. Izanalizējot “Ērgļu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2013.-2037.gadam”, “Pārskatu par Ērgļu novada Ērgļu pagasta teritorijas plānojumu 2007.-2019.gadam”, “Ērgļu novada attīstības programmu 2013.-2019.gadam” un “Ērgļu novada kultūras stratēģija 2015.-2020.gadam”, ir konstatējusi, ka visos dokumentos vairāk vai mazāk ir veikta esošās situācijas analīze un raksturojums tūrismā, ilgtermiņa redzējumi un attīstības scenāriji, kas saistīti ar novada tūrisma attīstību, attīstības perspektīvas un attīstības scenāriju analīze. Vai ir lietderīgi veidot vēl vienu attīstības plānu?

18.punkta aktivitātes - notika tūrisma uzņēmēju kopsapulce, pieredzes apmaiņas brauciens iepazīstot vietējo uzņēmēju piedāvājumu.

19.punkta aktivitātes - dalība “Balttour – 2016” tūrisma gadatirgū Vidzemes tūrisma asociācijas koordinētā projekta ietvaros, tūrisma informatīvo karšu apmaiņa izstādes laikā un semināros dažādos Latvijas reģionos (Madona, Valka, Kārsava, Kuldīga, Alsunga u.c.). Ievietota aktuālā informācija “Ērgļu Novada Ziņās”, kas elektroniskā formātā pieejama plašam interesentu lokam.

20.punkta aktivitātes - mājaslapas programmatūras izstrāde mobilajai versijai; karšu pārlūka izveide mājaslapai, pastāvīga informācijas atjaunošana un papildināšana mājaslapā.

Investīciju plāna 24. punkta aktivitātes - atjaunota informācija un izveidoti jauni informatīvie āra stendi Ērgļos - Rīgas ielā 10 un Rīgas ielā 15, pie “Braku” muzeja, Sausnējas centrā un pie Jumurdas pārvaldes, uzstādītas tūrisma informatīvās zīmes ar norādēm uz tūrisma objektiem: piemājas saimniecību “Sniķeri”, saimniecību “Griezītes”, radošās atpūtas pagalmu “Tiltiņi”, parku “Ērgļu Gaisa spēki”, muzikālo sveču māju “Bumbiermuiža”, Akmeņupītes ūdenskritumu, vēstures muzeju “Līdumi”, papildināts balto informatīvās norādes zīmju skaits Ērgļu centrā, saglabājot iepriekš izstrādāto norādes zīmju dizainu.

Māra Briede, sociālā dienesta vadītāja, uzskata, ka no investīciju plāna jāizņem aktivitāte par mobilās vienības izveidi aprūpei mājās, jo pakalpojums nav pieprasīts (novadā ir 2 pansionāti, “sociālās gultas”, kā arī vientuļiem cilvēkiem bieži vien palīdz kaimiņi).

2017.gada 11.janvārī notika uzraudzības grupas sanāksme, kurā tika izvērtēta speciālistu iesniegtā informācija un ierosinājumi. Uzraudzības grupa nolēma ņemt vērā speciālistu ierosinājumus, veikt rīcības un investīciju plāna aktualizāciju, saglabājot tajā nerealizētos projektus un iekļaujot jaunas aktivitātes, izņemt no plāna aktualitāti zaudējušos projektus.

Attīstības programmas uzraudzības grupas vadītāja:                                      	E.Cera